|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Ostaszewo | **Numer odcinka PTR II:** | EV9\_WTR\_90-91 |
| **Początek odcinka:** | Od skrzyżowania ulicy Kościuszki  z ulicą Gdańską w miejscowości Ostaszewo. | **Długość odcinka (km)** | ok. 4,0 km |
| **Koniec odcinka:** | Miejscowość Nowa Kościelnica do granicy Gminy Ostaszewo (za świetlicą – do skrzyżowania dróg) | **Data sporządzenia karty zadania:** | październik 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga powiatowa | | |
| **Przebieg:** | Odcinek prowadzi z miejscowości Ostaszewo przez m. Piaskowiec i m. Nową Kościelnicę do miejscowości Dworek (granica Gminy Ostaszewo) | | |
| **Stan obecny:** | Wykorzystywana przez rowerzystów powiatowa droga asfaltowa charakteryzuje się średniej jakości nawierzchnią (punktowe miejsca napraw ubytków asfaltu oraz nierówności). W Nowej Kościelnicy znajduje się mocno zdegradowany chodnik. | | |
| **Stan docelowy:** | Rodzaj nawierzchni: kostka niefazowana  Rodzaj drogi: droga rowerowa  Szerokość drogi: 2,5 m  Obszar zabudowany**: Tak/Nie**  Inne kwestie: np. odwodnienie, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | Wykaz działek dotyczących planowanego przebiegu inwestycji:  - dz. nr 167 (221003\_2.0005.167) – obręb Ostaszewo - droga 2334G (09116) – Powiat Nowodworski – Nr KW GD2M/00055290/5;  - dz. nr 418 (221003\_2.0005.418) – droga 2334G (09116) – Powiat Nowodworski – Nr KW GD2M/00055290/5;  - dz. nr 58/4 (221003\_2.0004.58/4) – obręb Nowa Kościelnica - droga 2334G (09116) – Skarb Państwa – Starosta Nowodworski – Nr KW GD2M/00059968/7. | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Inwestycja wymaga uzgodnień z innymi instytucjami m.in. Wody Polskie, Powiat Nowodworski, Starosta Nowodworski (Skarb Państwa), Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku.  **W wyniku rozmów i konsultacji, zarządcy gruntów (zarówno Powiat Nowodworski, jak i Skarb Państwa – Starosta Nowodworski) nie widzą przeciwskazań i nie wnoszą uwag do planowanej inwestycji na tym terenie.**  **Ponadto, ww. zarządcy gruntów nie realizują i nie planują realizować inwestycji, które mogą mieć wpływ na realizację przez Gminę Ostaszewo planowanych odcinków tras rowerowych (dotyczy to także trwałości projektu).** | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Brak dokumentacji. | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | **NIE** | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z kostki niefazowanej, rozbiórka dotychczasowych chodników, zasypanie części rowów, budowa przepustów, wzmocnienie skarp, wycinka drzew. | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | 4.800.000,00 zł | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | Sierpień 2023 r. | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | **W załączeniu SKAN mapy przedstawiającej naniesione zmiany przebiegu odcinka proponowanej trasy rowerowej (zmiany z dnia 07.10.2022 r.).** | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  **TAK** | | |