|  | Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II KARTA ZADANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficjent | Gmina Ostaszewo | Numer odcinka PTR II: | EV9_WTR_90-91 |
| Początek odcinka: | Od skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Gdańską w miejscowości Ostaszewo. | Długość odcinka (km) | ok. 4,0 km |
| Koniec odcinka: | Miejscowość Nowa Kościelnica do granicy Gminy Ostaszewo (za świetlicą – do skrzyżowania dróg) | Data sporządzenia karty zadania: | październik 2022 |
| Status dróg i gruntów: | Droga powiatowa |  |  |
| Przebieg: | Odcinek prowadzi z miejscowości Ostaszewo przez m. Piaskowiec i m. Nową Kościelnicę do miejscowości Dworek (granica Gminy Ostaszewo) |  |  |
| Stan obecny: | Wykorzystywana przez rowerzystów powiatowa droga asfaltowa charakteryzuje się średniej jakości nawierzchnią (punktowe miejsca napraw ubytków asfaltu oraz nierówności). W Nowej Kościelnicy znajduje się mocno zdegradowany chodnik. |  |  |
| Stan docelowy: | Rodzaj nawierzchni: kostka niefazowana Rodzaj drogi: droga rowerowa Szerokość drogi: 2,5 m Obszar zabudowany: Tak/Nie Inne kwestie: np. odwodnienie, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp. |  |  |
| Struktura własności gruntów przebiegu trasy | Wykaz działek dotyczących planowanego przebiegu inwestycji: - dz. nr 167 (221003_2.0005.167) – obręb Ostaszewo - droga 2334G (09116) – Powiat Nowodworski – Nr KW GD2M/00055290/5; - dz. nr 418 (221003_2.0005.418) – droga 2334G (09116) – Powiat Nowodworski – Nr KW GD2M/00055290/5; - dz. nr 58/4 (221003_2.0004.58/4) – obręb Nowa Kościelnica - droga 2334G (09116) – Skarb Państwa – Starosta Nowodworski – Nr KW GD2M/00059968/7. |  |  |
| Uzgodnienia z interesariuszami | Inwestycja wymaga uzgodnień z innymi instytucjami m.in. Wody Polskie, Powiat Nowodworski, Starosta Nowodworski (Skarb Państwa), Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. W wyniku rozmów i konsultacji, zarządcy gruntów (zarówno Powiat Nowodworski, jak i Skarb Państwa – Starosta Nowodworski) nie widzą przeciwskazań i nie wnoszą uwag do planowanej inwestycji na tym terenie. Ponadto, ww. zarządcy gruntów nie realizują i nie planują realizować inwestycji, które mogą mieć wpływ na realizację przez Gminę Ostaszewo planowanych odcinków tras rowerowych (dotyczy to także trwałości projektu). |  |  |
| Stopień przygotowania dokumentacji technicznej | Brak dokumentacji. |  |  |
| Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa | NIE |  |  |
| Planowany zakres prac inwestycyjnych | Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z kostki niefazowanej, rozbiórka dotychczasowych chodników, zasypanie części rowów, budowa przepustów, wzmocnienie skarp, wycinka drzew. |  |  |
| Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych | 4.800.000,00 zł |  |  |
| Planowany termin gotowości do realizacji zadania | Sierpień 2023 r. |  |  |
| Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta) | W załączeniu SKAN mapy przedstawiającej naniesione zmiany przebiegu odcinka proponowanej trasy rowerowej (zmiany z dnia 07.10.2022 r.). |  |  |
| Dokumentacja fotograficzna: |  |  |  |
| Zgodność zakresu z Wytycznymi | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”? TAK |  |  |