|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Sadlinki | **Numer odcinka PTR II:** | EV9\_WTR\_67-68a |
| **Początek odcinka:** | Działka nr 42, obręb Nebrowo Wielkie | **Długość odcinka (km)** | 1,348 |
| **Koniec odcinka:** | Działka nr 135, obręb Nebrowo Wielkie, droga powiatowa nr 3236G | **Data sporządzenia karty zadania:** | Sierpień 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga Skarbu Państwa | | |
| **Przebieg:** | Miejscowość Nebrowo Wielkie | | |
| **Stan obecny:** | Droga gruntowa | | |
| **Stan docelowy:** | Asfalt, ciąg pieszo – rowerowy, szerokość 3 m, obszar zabudowany, odwodnienie, oznakowanie, mała architektura. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | Działki Skarb Państwa, powiat kwidzyński  Nr działek: 42, 80, 135  Identyfikator działek: 220706\_2.0008.42; 220706\_2.0008.80; 220706\_2.0008.135  Obręb: Nebrowo Wielkie  Własność: Skarb Państwa, Gmina Sadlinki, Powiat kwidzyński  Numery KW: GD1I/00050012/7; GD1I/00023993/9; (dz.135) GD1I/00050163/0; GD1I/00050012/7 | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Wstępne uzgodnienia z zarządcą gruntów Skarbu Państwa (powiat kwidzyński). | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Brak | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | Brak | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Budowa ciągu pieszo -rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | 3 000 000,00 zł | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | 2027 | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  ~~TAK~~/NIE  W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka.  <https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=19mNvVrUNTyqu694guyQePDUqBnW85Xk&usp=sharing> | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK/NIE – ewentualne uwagi | | |