|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Lichnowy | **Numer odcinka PTR II:** | EV9\_WTR\_84-85a |
| **Początek odcinka:** | Ul. Kolejowa na granicy Gminy Miłoradz i Lichnowy | **Długość odcinka (km)** | ok 7,4 km |
| **Koniec odcinka:** | W miejscowości Dąbrowa | **Data sporządzenia karty zadania:** | wrzesień 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga powiatowa, TK Gmina Lichnowy –Skarb państwa, tereny PKP | | |
| **Przebieg:** | Odcinek prowadzi z miejscowości Stara Wisła do miejscowości Dąbrowa i przebiega przez Lisewo Malborskie. | | |
| **Stan obecny:** | Wykorzystywana przez rowerzystów powiatowa droga asfaltowa charakteryzuje się średniej jakości nawierzchnią (punktowe miejsca napraw ubytków asfaltu oraz nierówności). Na trasie odcinka w miejscowości Lisewo Malborskie wzdłuż drogi poprowadzony jest chodnik, którego niestety nie można zaadaptować pod ciąg pieszo rowerowy, ponieważ nie ma miejsca na jego poszerzenie.  Chodnik, który można zaadaptować pod ciąg pieszo-rowerowy znajduje się także w miejscowości Dąbrowa. Wzdłuż niniejszego odcinka w przeszłości zlokalizowana była trasa kolejki wąskotorowej. | | |
| **Stan docelowy:** | Prosimy o wskazanie następujących informacji dotyczących planowanej inwestycji:  Rodzaj nawierzchni: asfalt na podbudowie z kruszywa.  Rodzaj drogi: ciąg pieszo-rowerowy z zastosowaniem barierek ochronnych wzdłuż rowów melioracyjnych i wysokich skarp.  Szerokość drogi: Do punku widokowego przy moscie kolejowym w Lisewie Malborskim - 2 m, pozostały odcinek - 2,5 m  Obszar zabudowany: tak  Inne kwestie: np.  -przejazdy przez drogi powiatowe i gminne oznakowane zgodnie z przepisami drogowymi,  -punkt postojowy z mała architekturą  - wycinka drzew znajdujących się w ciągu planowanej ścieżki peszo-rowerowj na odcinku od granicy gminy Miloradz do wiaduktu w miesjcowości Lisewo Malborskie - około 56 drzew z możliwościa nasadzenia nowych we wskazanym miejscu. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | Prosimy o podanie wykazu działek dotyczących planowanego przebiegu inwestycji: numery działek, identyfikatory działek, obręb, własność, numery KW.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Dabrowa - Lisewo Malborskie | | | |  |  |  | | Obręb | Dabrowa | 220903\_2.0002 | | nr działki | wł | KW | | 219 | TK - GL-SkP | GD1M00032315/3 | | 246 | TK - GL-SkP | GD1M00032315/3 | | 218 | TK - GL-SkP | GD1M00032315/3 | | Obręb | Lisewo | 220903\_2.0005 | | nr działki | wł | KW | | 101/2 | ZMiUW SkP | 57182 | | 149 | TK - GL-SkP | GD1M00066110/3 | | 56/2 | TK - GL-SkP | GD1M00066110/3 | | 56/1 | TK - GL-SkP | GD1M00066110/3 | | 72/15 | TK - GL-SkP | GD1M00067681/3 | | 21/4 | Dr. Pow. | GD1M00032414/7 | | 21/2 | TK - GL-SkP | GD1M00066110/3 | | 82/7 | PKP - SkP | GD1M00034001/3 | | 83/5 | Dr. Pow. | GD1M00032414/7 | | 101/2 | Zarząd Melioracji SkP | GD1M00057182/2 | | 83/6 | Dr. Pow. | GD1M00032414/7 | | 98 | TK - GL-SkP | GD1M00066110/3 | | 83/4 | Dr. Pow. | GD1M00032414/7 | | 146 | Dr. Pow. | GD1M00032414/7 | | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Prosimy o informację czy inwestycja wymaga uzgodnień z innymi instytucjami  – wymaga uzgodnienia z PKP i Powiatem Malbork. (jest zgoda ustna Powiatu)  – zgoda na wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Prosimy o wskazanie posiadanej lub przygotowywanej dokumentacji technicznej: np. PFU / Kosztorys / Projekt Budowlany/ Projekt Wykonawczy / Uzgodnienia / Pozwolenie na budowę  Gmina Lichnowy nie posiada przedmiotowych dokumentów | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | TAK/~~NIE~~  Jeżeli TAK to w jakim zakresie:  – niezbędna zgoda na wycinkę drzew znajdujących się na trasie ścieżki pieszo-rowerowej | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | 1. Wytyczenie trasy ścieżki pieszo –rowerowej. 2. Wycięcie drzew znajdujących się na trasie ścieżki pieszo-rowerowej z usunięciem korzeni. 3. Demontaż części chodnika w miejscowości Dabrowa. 4. Wykorygowanie całości odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z zastosowaniem podbudowy i montażem obrzeży w ławie betonowej. 5. Ułożenie masy asfaltowej o minimalnej grubości 6 cm. na całej jej długości. 6. Wykonanie przejazdów przez drogi powiatowe i gminne. 7. Montaż barierek ochronnych w miejscach zagrożenia z godnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dla ruchu pieszo rowerowego. 8. Oznakowanie trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Wykonanie miejsca postojowego z małą architekturą. | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | 1. Budowa 19 757 000,00 zł 2. Punkt postojowy 90 000,00 zł | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | 2025 rok | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  ~~TAK~~/NIE  W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka.  <https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jQyrvN34Qz4QprMUoVtCum-j2_VmSlo&usp=sharing> | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** | \\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220929_140023.jpg \\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220929_140205.jpg  Miejscowość Dąbrowa poczatek trasy – istniejący chodnik do przebudowy.  \\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220929_140217.jpg \\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220929_135708.jpg  Trasa w kierunku Boręt Pierwszych  \\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220929_140726.jpg \\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220929_141228.jpg  Trasa Boręty Pierwsze Lisewo Malborskie  \\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220929_142657.jpg…\\adds\dokumenty$\niewczasz\Documents\2022\54 Ściezka pieszo rowerowa Lichnowki-Dąbrowa\Zdjęcia Trasy\20220928_114212.jpg  Trasa –koniec trasy po lewej stronie jezdni od gminy Miłoradz. | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK~~/NIE~~ – ewentualne uwagi | | |