|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Jastarnia | **Numer odcinka: PTR II** | EV10\_13\_223b-223c |
| **Początek odcinka:** | Wjazd na kemping Maszoperia (obecnie Sun4Hel) w Jastarni. | **Długość odcinka (km)** | ok. 1,4 km |
| **Koniec odcinka:** | Zjazd do stacji paliw w Jastarni | **Data sporządzenia karty zadania:** | sierpień 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga rowerowa. | | |
| **Przebieg:** | Odcinek przebiega przez Jastarnię. | | |
| **Stan obecny:** | Ścieżka rowerowa z kostki betonowej, charakteryzująca się dobrym stanem nawierzchni z punktowymi wybrzuszeniami. Z drogi rowerowej korzystają również piesi ( brak odrębnego chodnika ). | | |
| **Stan docelowy:** | Rodzaj nawierzchni: asfalt  Rodzaj drogi: droga rowerowa  Szerokość drogi: 2,5 m  Obszar zabudowany: Tak.  Inne kwestie: np. oświetlenie, mała architektura, oznakowanie turystyczne i drogowe. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | 221102\_4 Jastarnia miasto, obręb 0001 Jastarnia, karta mapy 4, działka nr 10/19, PsVI, Gmina Jastarnia, GD2W/00017379/3; działka nr 10/37, PsVI, Gmina Jastarnia, GD2W/00017037/4, działka nr 10/6, dr, Gmina Jastarnia, GD2W/00017037/4  221102\_4 Jastarnia miasto, obręb 0001 Jastarnia, karta mapy 4, działka nr 9, dr, Województwo Pomorskie, GD2W/00044500/9.  Dokonano wstępnych uzgodnień z zarządcami nieruchomości i uzyskano informację, iż nie zrealizowali, nie realizują i nie planują oni inwestycji, które mogłyby mieć wpływ na realizację niniejszego przedsięwzięcia. | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Wymaga uzgodnień z Wodami Polskimi, NPK, RDOŚ.  Dotychczas nie przystąpiono do uzgodnień. | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Brak dokumentacji. | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | TAK.  Obszar Natura 2000, teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.  Wpływ przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Droga rowerowa: rozebranie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji podbudowy, podniesienie rzednej drogi, ujęcie nawierzchni w krawężniki drogowe, wykonanie nowej nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome trasy turystycznej, budowa oswietlenia drogowego. | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | 1.660.000,zł ( brutto ). | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | II kw. 2024. | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  TAK. | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK. | | |