|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Miłoradz | **Numer odcinka PTR II:** | EV9\_WTR\_83-84 |
| **Początek odcinka:** | Wyjazd z miejscowości Stara Wisłą – w miejscu, gdzie kończy się istniejący ciąg pieszo-rowerowy | **Długość odcinka (km)** | ok 1,28 km |
| **Koniec odcinka:** | granica Gminy Miłoradz z Gminą Lichnowy | **Data sporządzenia karty zadania:** | Sierpień 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga powiatowa 2916G | | |
| **Przebieg:** | Początek odcinka w granicy miejscowości Stara Wisła, następnie odcinek przebiega poza terenem zabudowanym | | |
| **Stan obecny:** | Wykorzystywana przez rowerzystów powiatowa droga asfaltowa charakteryzuje się średniej jakości nawierzchnią (punktowe miejsca napraw ubytków asfaltu oraz nierówności). Na trasie odcinka wzdłuż drogi nie ma chodników. | | |
| **Stan docelowy:** | Rodzaj nawierzchni: asfalt  Rodzaj drogi: droga rowerowa  Szerokość drogi: 2,5 m  Obszar zabudowany: początek odcinka ok. 300 m – teren zabudowany, dalsza część poza terenem zabudowanym  Inne kwestie: pzewiduje się wykonanie odwodnienia połaciowego do istniejącego rowu, wykonane zostanie oznakowanie. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | Dz. 26 obr. Stara Wisła, identy. 220906\_2.0009.26, KW GD1M/00031119/2, wł. Powiat Malborski | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Droga będzie biegła w pasie drogowym drogi powiatowej 2916G, podobnie jak istniejący odcinek ścieżki, której kontynuację przewiduje przedmiotowa karta. Gmina i Powiat uzgodniły, że na ten cel Powiat przekaże Gminie działkę nieodpłatnie w użytkowanie. | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Planowany termin zlecenia wykonania dokumentacji: 2023 rok | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Wykonanie nowej drogi rowerowej wraz z wykonaniem kompletnej konstrukcji drogi i oznakowaniem. | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | 1 216 000,00 zł | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | II kw 2024 | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  TAK | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK | | |

Powiat Malborski będący właścicielem drogi powiatowej nie planuje realizacji prac związanych z przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w żadnym zakresie. Droga jest w dobrym stanie technicznym.