|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Władysławowo | **Numer odcinka: PTR II** | EV10\_13\_216-217 |
| **Początek odcinka:** | Granica Gminy Władysławowo z Gminą Puck - miejsce rozwidlenia ul. Bohaterów Kaszubskich z prowadzoną wzdłuż drogi ścieżką rowerową | **Długość odcinka (km)** | ok. 2,4 km |
| **Koniec odcinka:** | Skrzyżowanie ul. Bohaterów Kaszubskich i ul. Łąkowej we Władysławowie | **Data sporządzenia karty zadania:** | Lipiec 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga rowerowa | | |
| **Przebieg:** | Odcinek prowadzi z Władysławowa w kierunku Swarzewa | | |
| **Stan obecny:** | Jest to ścieżka z kostki betonowej (2,5-metra szerokości) charakteryzująca się średnim stanem nawierzchni i znaczącym wyeksploatowaniem. Najgorszym fragmentem pod kątem technicznym jest początek niniejszego odcinka – gdzie występują liczne miejsca zapadnięcia się kostki | | |
| **Stan docelowy:** | Prosimy o wskazanie następujących informacji dotyczących planowanej inwestycji:  Rodzaj nawierzchni: asfalt, beton, kostka niefazowana, kruszywo – **ASFAT**  Rodzaj drogi: droga rowerowa, ciąg pierszo-rowerowy, ciąg komunikacyjny, pasy i kontrapasy rowerowe – **DROGA ROWEROWA**  Szerokość drogi: 2 m, 2,5 m, 3 m, powyżej 3 m – **2,5 m**  Obszar zabudowany: **TAK**  Inne kwestie: np. **ODWODNIENIE, OZNAKOWANIE** | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | Prosimy o podanie wykazu działek dotyczących planowanego przebiegu inwestycji: numery działek, identyfikatory działek, obręb, własność, numery KW.  **624/3 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00012875/5 – GMINA WŁADYSŁAWOWO**  **624/2 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00012875/5 – GMINA WŁADYSŁAWOWO**  **624/11 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00012875/5 – GMINA WŁADYSŁAWOWO**  **359 ob. 05 Władysławowo –** **KW GD2W/00001971/8 – GMINA WŁADYSŁAWOWO** | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Prosimy o informację czy inwestycja wymaga uzgodnień z innymi instytucjami (m.in. Wody Polskie, Nadleśnictwa, Parki). Jeżeli tak to prosimy o informację jakie zostały dotychczas podjęte ustalenia.  **BRAK UZGODNIEŃ**  **INWESTYCJA WYMAGA UZGODNIEŃ Z:**  **- URZĄD MORSKI W GDYNI**  **- REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU**  **- WODY POLSKIE** | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Prosimy o wskazanie posiadanej lub przygotowywanej dokumentacji technicznej: np. PFU / Kosztorys / Projekt Budowlany/ Projekt Wykonawczy / Uzgodnienia / Pozwolenie na budowę  **W BUDŻECIE NA LATA 2022-2023 ZOSTAŁA ZABEZPIECZONA KWOTA NA WYKONANIE OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO** | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | Jeżeli TAK to w jakim zakresie: **TAK**  **NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY**  **OBSZAR NATURA 2000 ZATOKA PUCKA**  **OBSZAR NATURA 2000 ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI**  **REZERWAT PRZYRODY „SŁONE ŁĄKI”** | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | **WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DROGI ROWEROWEJ WRAZ Z OZNAKOWANIEM NA ODCINKU OD GRANICY GMINY WŁADYSŁAWOWO Z GMINĄ PUCK DO SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW KASZUBSKICH I UL. ŁĄKOWEJ WE WŁADYSŁAWOWIE** | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | **4 500 000,00 zł** | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | **2025/2026** | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  **TAK**  W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka. | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  **TAK** | | |