|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Jastarnia | **Numer odcinka: PTR II** | EV10\_13\_222-223a |
| **Początek odcinka:** | Granica Gminy Władysławowo z Gminą Jastarnia, przy krzyżu na uroczysku *Każa*. | **Długość odcinka (km)** | ok. 1,54 km |
| **Koniec odcinka:** | Na wysokości parkingu przy wejściu na plażę nr 26 Kuźnica. | **Data sporządzenia karty zadania:** | sierpień 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga rowerowa. | | |
| **Przebieg:** | Odcinek przebiega poza obszarem zabudowanym. | | |
| **Stan obecny:** | Odcinek ścieżki rowerowej szerokości 2,5 m o nawierzchni z wyeksploatowanej kostki betonowej ujętej w obrzeża chodnikowe, charakteryzująca się średnim stanem nawierzchni z licznymi punktowymi wybrzuszeniami, punktowymi wystającymi fragmentami kostki lub zapadnięciami kostki, lokalnie z poszerzającymi się szczelinami w nawierzchni. Do końcowego odcinka przylega naturalny, nieurządzony punkt widokowy oraz przydrożny parking o nawierzchni z trylinki betonowej. | | |
| **Stan docelowy:** | Rodzaj nawierzchni: asfalt.  Rodzaj drogi: droga rowerowa.  Szerokość drogi: 2,5 m.  Obszar zabudowany: Nie. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | 221102\_5 Jastarnia gmina, obręb 0002 Kuźnica, działka nr 7, PsVI, Gmina Jastarnia,GD2W/00017497/6;  221102\_5 Jastarnia gmina, obręb 0002 Kuźnica, działka nr 8/3, N, Skarb Państwa, GD2W/00009057/1.  221102\_5 Jastarnia gmina, obręb 0002 Kuźnica, działka nr 6, dr, Województwo Pomorskie, GD2W/00044524/3.  Dokonano wstępnych uzgodnień z zarządcami nieruchomości i uzyskano informację, iż nie zrealizowali, nie realizują i nie planują oni inwestycji, które mogłyby mieć wpływ na realizację niniejszego przedsięwzięcia. | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Wymaga uzgodnień z Wodami Polskimi, Urzędem Morskim, NPK, RDOŚ, ZDW.  Dotychczas nie przystąpiono do uzgodnień. | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Brak dokumentacji. | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | TAK.  Obszar Natura 2000, teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.  Wpływ przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Rozebranie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji podbudowy, podniesienie rzednej drogi, ujęcie nawierzchni w krawężniki drogowe, wykonanie nowej nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome trasy turystycznej, na odcinku pieszo – rowerowym również oznakowanie drogowe.  Inne kwestie: urządzenie standardowego miejsca postojowego MOR w sąsiedztwie punktu widokowego ok. 150 m na zachód od parkingu, przebudowa parkingu przylegającego do drogi rowerowej i drogi wojewódzkiej nr 216, urządzenie i oznakowanie przejścia dla pieszych przez dw. 216. | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | Droga rowerowa brutto: 1.600.000,00 zł. Standardowe miejsce postojowe brutto: 70.000,00 zł. Przebudowa parkingu brutto: 250.000,00zł. Urządzenie przejścia dla pieszych brutto: 20.000,00 zł. | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | II kw. 2024 | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  TAK. | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK. | | |