|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Jastarnia | **Numer odcinka: PTR II** | EV10\_13\_223a-223b |
| **Początek odcinka:** | Przystanek autobusowy w rejonie skrzyżowania ul. Helskiej ( dw. 216 ) z ul. Morską w Kuźnicy. | **Długość odcinka (km)** | ok. 2,75 km. |
| **Koniec odcinka:** | Wjazd na kemping Maszoperia (obecnie Sun4Hel) w Jastarni. | **Data sporządzenia karty zadania:** | sierpień 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga rowerowa. | | |
| **Przebieg:** | Odcinek przebiega przez Kuźnicę i Jastarnię. | | |
| **Stan obecny:** | Ścieżka rowerowa z kostki betonowej fazowanej, charakteryzująca się średnim stanem nawierzchni z punktowymi wybrzuszeniami, zapadliskami i odcinkowymi rozjazdami. Przy ścieżce niestandardowy przystanek rowerowy bez infrastruktury. | | |
| **Stan docelowy:** | Rodzaj nawierzchni: asfalt.  Rodzaj drogi: droga rowerowa.  Szerokość drogi: 2,5 m  Obszar zabudowany: Nie (ok. 2,5 km), tak (ok. 0,25 km).  Inne kwestie: oznakowanie szlaku turystycznego, urządzenie standardowego miejsca postojowego MOR. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | 221102\_5 Jastarnia gmina, obręb 0002 Kuźnica, działka nr 255/9, PsVI, Gmina Jastarnia,GD2W/00017497/6;  221102\_4 Jastarnia miasto, obręb 0001 Jastarnia, karta mapy 4, działka nr 11, RVI, działka nr 10/3, PsVI, Gmina Jastarnia, GD2W/00017037/4. | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Wymaga uzgodnień z Wodami Polskimi, NPK, RDOŚ.  Dotychczas nie przystąpiono do uzgodnień. | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Brak dokumentacji. | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | TAK.  Obszar Natura 2000, teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.  Wpływ przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Rozebranie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji podbudowy, podniesienie rzędnej drogi, ujęcie nawierzchni w krawężniki drogowe, wymiana nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome trasy turystycznej, oznakowanie drogowe. | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | Droga rowerowa: 5.100.000,00 zł brutto. Standardowe miejsce postojowe: 70.000,00 zł brutto. | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | II kw. 2024 | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  TAK | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK. | | |