|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Ryjewo | **Numer odcinka PTR II:** | EV9\_WTR\_77a-77 |
| **Początek odcinka:** | Przy wjeździe na wał przeciwpowodziowy na drodze wojewódzkiej nr 605 w kierunku Białej Góry | **Długość odcinka (km)** | ok. 1,3 km |
| **Koniec odcinka:** | Za zjazdem z wału przeciwpowodziowego na drogę wojewódzką 605 (przy Obelisku upamiętniającym 90 rocznicę odzyskania niepodległości w Białej Górze) | **Data sporządzenia karty zadania:** | Lipiec 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Wał przeciwpowodziowy | | |
| **Przebieg:** | Odcinek prowadzi do miejscowości Biała Góra | | |
| **Stan obecny:** | Niniejszy odcinek dotyczy niezagospodarowanego wału przeciwpowodziowego przebiegającego wzdłuż obecnie wykorzystywanej przez rowerzystów asfaltowej drogi wojewódzkiej charakteryzuje się złą jakością nawierzchni (bardzo liczne miejsca napraw ubytków asfaltu oraz nierówności). Na początku odcinka wjazd na wał wykonany jest z płyt yomb, które to nie będą wchodzić w zakres przedsięwzięcia | | |
| **Stan docelowy:** | Rodzaj nawierzchni: masa bitumiczna ,  Rodzaj drogi: ciąg pierszo-rowerowy,  Szerokość drogi: 2,5 m,  Obszar zabudowany: Nie  Inne kwestie: BRAK | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | numery działek, identyfikatory działek, obręb, własność, numery KW.  415/5; 220705\_2.0002.415/5; Benowo, Wody Polskie, GD1I/00054155/9  414/1; 220705\_2.0002.414/1; Benowo, Wody Polskie, GD1I/00049933/9 | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie wstępnie wyraża zgodę na realizację inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej na wale | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Brak | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | NIE | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Budowa Ściażki pieszo rowerowej wzdłóz drogi wojewódzkiej na koronie wału | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | Ok. 1.300.000,00 zł | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | 2024 | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  TAK  W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka. | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK | | |