|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Ostaszewo | **Numer odcinka PTR II:** | EV9\_WTR\_88-89 |
| **Początek odcinka:** | Wjazd do miejscowości Nowa Cerkiew (przy znaku teren zabudowany) - w miejscu, gdzie zaczyna się ścieżka wyłożona kostką. | **Długość odcinka (km)** | ok 1,5 km |
| **Koniec odcinka:** | Wyjazd z miejscowości Nowa Cerkiew - przy wjeździe w stronę Palczewa. | **Data sporządzenia karty zadania:** | Wrzesień 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | droga powiatowa | | |
| **Przebieg:** | Odcinek przebiega przez miejscowość Nowa Cerkiew. | | |
| **Stan obecny:** | Wykorzystywana przez rowerzystów powiatowa droga asfaltowa w miejscowości Nowa Cerkiew charakteryzuje się średniej jakości nawierzchnią (punktowe miejsca napraw ubytków asfaltu oraz nierówności). Wzdłuż drogi poprowadzony jest chodnik z kostki, który można zaadaptować pod budowę drogi rowerowej. | | |
| **Stan docelowy:** | Rodzaj nawierzchni: kostka niefazowana.  Rodzaj drogi: droga rowerowa.  Szerokość drogi: 2,5 m  Obszar zabudowany: **TAK/NIE**  Inne kwestie: np. odwodnienie, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | Wykaz działek dotyczących planowanego przebiegu inwestycji:  - dz. nr 126/6 (221003\_2.0003.126/6) - obręb Nowa Cerkiew – właściciel Gmina Ostaszewo – dz. PsVI – Nr KW GD2M/00061996/9;  - dz. nr 126/5 (221003\_2.0003.126/5) – obręb Nowa Cerkiew – właściciel Powiat Nowodworski – oznaczenie dr - Nr KW GD2M/00055016/1;  - dz. nr 126/4 (221003\_2.0003.126/4) – obręb Nowa Cerkiew – właściciel Powiat Nowodworski - oznaczenie działki dr – Nr KW GD2M/00055016/1;  - dz. nr 237 (221003\_2.0003.237) – obręb Nowa Cerkiew – właściciel Powiat Nowodworski – droga 2327G (09118) – Nr KW GD2M/00055016/1 Decyzja Administracyjna WG.IV/MNI/7722/P-9/106/2008. | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Inwestycja wymaga uzgodnień z innymi instytucjami m.in. Wody Polskie, Powiat Nowodworski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  w Gdańsku.  **W wyniku rozmów i konsultacji, zarządca gruntów – Powiat Nowodworski nie widzi przeciwskazań i nie wnosi uwag do planowanej inwestycji na tym terenie.**  **Ponadto, zarządca gruntów nie realizuje i nie planuje realizować inwestycji, które mogą mieć wpływ na realizację przez Gminę Ostaszewo planowanych odcinków tras rowerowych (dotyczy to także trwałości projektu).** | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Brak dokumentacji. | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | **NIE** | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z kostki niefazowanej oraz rozbiórka dotychczasowych chodników, zasypanie części rowów, budowa przepustów, wzmocnienie skarp, wycinka drzew. | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | 2.400.000,00 zł | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | Sierpień 2023 r. | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  **TAK**  W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka. | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  **TAK** | | |