|  | Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II KARTA ZADANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficjent | Gmina Kwidzyn | Numer odcinka PTR II: | EV9_WTR_76a-76 |
| Początek odcinka: | skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 525 z drogą wojewódzką nr 518 w miejscowości Janowo | Długość odcinka (km) | 3,1 km |
| Koniec odcinka: | do zatoki autobusowej na drodze wojewódzkiej nr 525 w miejscowości Szałwinek | Data sporządzenia karty zadania: | 28.09.2022 |
| Status dróg i gruntów: | Droga wojewódzka |  |  |
| Przebieg: | Odcinek częściowo przebiega przez miejscowość Janowo oraz częściowo przez miejscowość Szałwinek |  |  |
| Stan obecny: | Pomimo, iż odcinek ten częściowo przebiega przez dwie miejscowości, to wzdłuż jego przebiegu nie znajdują się żadne chodniki. Droga asfaltowa obecnie wykorzystywana przez rowerzystów charakteryzuje się natomiast złą jakością nawierzchni |  |  |
| Stan docelowy: | Prosimy o wskazanie następujących informacji dotyczących planowanej inwestycji: Rodzaj nawierzchni: asfalt, beton, kostka niefazowana, kruszywo Rodzaj drogi: droga rowerowa, ciąg pierszo-rowerowy, ciąg komunikacyjny, pasy i kontrapasy rowerowe Szerokość drogi: 2 m, 2,5 m, 3 m, powyżej 3 m Obszar zabudowany: Tak/Nie obszar zabudowany i niezabudowany Inne kwestie: np. odwodnienie, separatory, oświetlenie, mała architektura, oznakowanie itp. dz. 324/47 Szałwinek ( działka KOWR) – małe miejsce postojowe np. 2 ławeczki, stojak na rowery i kosz na śmieci) oświetlenie – raczej tylko w obszarze miejscowosci Szałwinek |  |  |
| Struktura własności gruntów przebiegu trasy | Prosimy o podanie wykazu działek dotyczących planowanego przebiegu inwestycji: numery działek, identyfikatory działek, obręb, własność, numery KW. Wariant I – prawa strona obręb; nr obrębu; nr działki; nr ksiegi wieczystej; własność/zarządca. Janowo; 0011; 104; GD1I/00050034/7; Skarb Państwa (ZDW). 293; GD1I/00050034/7; Skarb Państwa (ZDW). 282; GD1I/00011697/7; Gmina Kwidzyn. 284; GD1I/00024865/0; Gmina Kwidzyn. 285; GD1I/00011648/9; os.prywatna. 331; GD1I/00011665/4; os.prywatna. 286; GD1I/00011665/4; os.prywatna. 290; GD1I/00011697/7; Gmina Kwidzyn. 291; GD1I/00032731/1; Gmina Kwidzyn, os.prywatna. 295; GD1I/00051884/7; os.prywatna. 321; GD1I/00050034/7; Skarb Państwa (ZDW). Wariant II – lewa strona działka; własność/zarządca; nr księgi wieczystej. 104; Skarb Państwa (ZDW); GD1I/00050034/7. 293; Skarb Państwa (ZDW); GD1I/00050034/7. 275; os.prywatna; GD1I/00011703/3. 274; os.prywatna; GD1I/00018267/3. 273; Skarb Państwa (ANR); GD1I/00049452/3. 272; os.prywatna; GD1I/00010577/3. Trudność: DW 525 w Janowie – na mapach na długości ok. 250m pas drogowy drogi wojewódzkiej biegnie po działkach prywatnych, a działka drogowa jest obok. W związku z czym przewidziano warianty przebiegu ścieżki. Optymalny w realizacji wariant zostanie przedstawiony w dokumentacji projektowej. DW 525 Ryjewo – Janowo: w ubiegłych latach ZDW wykonało remont drogi poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku Ryjewo – Jarzębina ok. 5,5 km. |
| Uzgodnienia z interesariuszami | Prosimy o informację czy inwestycja wymaga uzgodnień z innymi instytucjami (m.in. Wody Polskie, Nadleśnictwa, Parki). Jeżeli tak to prosimy o informację jakie zostały dotychczas podjęte ustalenia. Wymagane: uzgodnienie z ZDW (W dniu 27.09.2022 r. odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dot. budowy ścieżki na odcinku Janowo – Szałwinek. Wstępne uzgodnienia - ZDW nie widzi przeciwskazań do projektowania i realizacji ścieżki, udostępni pas drogowy na potrzeby budowy ścieżki, udzieli pełnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRID – ścieżka w wielu miejscach nie zmieści się w pasie drogowym Informacja ZDW dot. dalszych planów inwestycyjnych – dokończenie remontu drogi wojewódzkiej 525 (łata) powiatowy konserwator zabytków (układ ruralistyczny), gestorzy sieci, decyzja środowiskowa, Wody Polskie (odstępstwo od zakazu – bliskość wału w msc. Szałwinek), stała organizacja ruchu W najgorszym wariancie: niezbędny może być wykup gruntów oraz wyłączenie z produkcji rolnej |  |  |
| Stopień przygotowania dokumentacji technicznej | Prosimy o wskazanie posiadanej lub przygotowywanej dokumentacji technicznej: np. PFU / Kosztorys / Projekt Budowlany/ Projekt Wykonawczy / Uzgodnienia / Pozwolenie na budowę BRAK Gmina Kwidzyn zleciła wznowienie granic dz. 282 |  |  |
| Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa | TAK/NIE Jeżeli TAK to w jakim zakresie: |  |  |
| Planowany zakres prac inwestycyjnych | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zjazdami, odwodnienie, oświetlenie w msc. Szałwinek, miejsce postojowe w msc. Szałwinek |  |  |
| Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych | 6 000 000,00 zł |  |  |
| Planowany termin gotowości do realizacji zadania | IV kwartał 2023 |  |  |
| Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta) | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”: (https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8) Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją? TAK/NIE w załączeniu skany rysunków (granica Gminy Kwidzyn i Gminy Ryjewo w msc. Szałwinek jest w innym miejscu, w Janowie należy wyrysować brakujacy odcinek do skrzyżowania z DW 518 W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka. |  |  |
| Dokumentacja fotograficzna: |  |  |  |
| Zgodność zakresu z Wytycznymi | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”? TAK/NIE – ewentualne uwagi |  |  |