|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Władysławowo | **Numer odcinka: PTR II** | EV10\_13\_217a-217 |
| **Początek odcinka:** | Skrzyżowanie ul. Bohaterów Kaszubskich i ul. Łąkowej we Władysławowie | **Długość odcinka (km)** | ok. 0,8 km |
| **Koniec odcinka:** | Skrzyżowanie ulicy Starowiejskiej z Portową we Władysławowie | **Data sporządzenia karty zadania:** | Lipiec 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga rowerowa | | |
| **Przebieg:** | Odcinek prowadzi z Władysławowa w kierunku Swarzewa | | |
| **Stan obecny:** | **Planowany odcinek przebiega przez Rezerwat Przyrody „Słone Łąki”. Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty, brak infrastruktury. Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzenengo dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej, której przebieg został wytyczony na mapie. Lokalizacja możliwa pod warunkiem uzyskania pozytywnych uzgodnień m.in. z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdańsku. Inwestycja wymaga pozyskanie gruntów należacych do prywatnych właścicieli.** | | |
| **Stan docelowy:** | Prosimy o wskazanie następujących informacji dotyczących planowanej inwestycji:  Rodzaj nawierzchni: asfalt, beton, kostka niefazowana, kruszywo – **ASFAT**  Rodzaj drogi: droga rowerowa, ciąg pierszo-rowerowy, ciąg komunikacyjny, pasy i kontrapasy rowerowe – **DROGA ROWEROWA**  Szerokość drogi: 2 m, 2,5 m, 3 m, powyżej 3 m – **2,5 m**  Obszar zabudowany: **TAK**  Inne kwestie: np. **ODWODNIENIE, OŚWIETLENIE, OZNAKOWANIE** | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | Prosimy o podanie wykazu działek dotyczących planowanego przebiegu inwestycji: numery działek, identyfikatory działek, obręb, własność, numery KW.  **436/1 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00018556/5 – GMINA WŁADYSŁAWOWO**  **784/2 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000821/6 – GMINA WŁADYSŁAWOWO**  **419 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00010575/8 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **416 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00012024/5 – WŁAŚCICEL PRYWATNY**  **412 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00016108/6 – WŁAŚCICLE PRYWATNY**  **408 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00009592/3 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **403/4 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00008912/6 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **400 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00002041/7 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **396 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00010765/7 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **391 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000282/4 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **388 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000282/4 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **383 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000282/4 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **379 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000921/6 – GMINA WŁADYSŁAWOWO**  **378 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000921/6 – WŁAŚCICEL PRYWATNY**  **376 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00012710/1 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **375 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00011352/6 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **367 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00037462/8 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **366 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00037462/8 – WŁAŚCICIEL PRYWATNY**  **365 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000240/8 – GMINA WŁADYSŁAWOWO**  **361/4 ob. 05 Władysławowo – KW GD2W/00000240/8 – GMINA WŁADYSŁAWOWO** | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Prosimy o informację czy inwestycja wymaga uzgodnień z innymi instytucjami (m.in. Wody Polskie, Nadleśnictwa, Parki). Jeżeli tak to prosimy o informację jakie zostały dotychczas podjęte ustalenia.  **BRAK UZGODNIEŃ**  **INWESTYCJA WYMAGA UZGODNIEŃ Z:**  **- URZĄD MORSKI W GDYNI**  **- REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU**  **- WODY POLSKIE** | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Prosimy o wskazanie posiadanej lub przygotowywanej dokumentacji technicznej: np. PFU / Kosztorys / Projekt Budowlany/ Projekt Wykonawczy / Uzgodnienia / Pozwolenie na budowę  **BRAK DOKUMENTACJI** | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | Jeżeli TAK to w jakim zakresie: **TAK**  **NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY**  **OBSZAR NATURA 2000 ZATOKA PUCKA**  **OBSZAR NATURA 2000 ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI**  **REZERWAT PRZYRODY „SŁONE ŁĄKI”** | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | **WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ WRAZ Z OZNAKOWANIEM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIE UL. BOHATERÓW KASZUBSKICH I UL. ŁĄKOWEJ WE WŁADYSŁAWOWIE DO SKRZYŻOWANIE ULICY STAROWIEJSKIEJ Z PORTOWĄ WE WŁADYSŁAWOWIE** | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | **5 000 000,00 zł** | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | **2028** | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  **NIE**  **PRZEBIEG PLANOWANEGO ODCINKA ZOSTAŁ NANIESIONY NA MAPIE –** <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TkyxCyXY-MzQkZt3kpSO8m0EgS7ZufQ&usp=sharing>  W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka. | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  **TAK** | | |