|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap II**  **KARTA ZADANIA** | | |
| **Beneficjent** | Gmina Gniew | **Numer odcinka PTR II:** | EV9\_WTR\_5-6a |
| **Początek odcinka:** | Za skrzyżowaniem ul. Józefa Czyżewskiego z drogą krajową 90 (na północ od miejscowości Aplinki | **Długość odcinka (km)** | ok. 7,5 km |
| **Koniec odcinka:** | W miejscowości Nicponia w miejscu skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną gruntową | **Data sporządzenia karty zadania:** | Lipiec 2022 |
| **Status dróg i gruntów:** | Droga powiatowa | | |
| **Przebieg:** | Odcinek przebiega przez miejscowości Jaźwiska, Betlejem, Tymawa i kończy się w miejscowości Nicponia | | |
| **Stan obecny:** | Jest to odcinek w przeważającej części przebiegający drogą asfaltową (dobra jakość nawierzchni – z nielicznymi miejscami naprawy ubytków w asfalcie) do miejscowości Nicponia. Prowadzi on drogą powiatową i pomiędzy poszczególnymi miejscowościami charakteryzuje się on brakiem pobocza, które mogłoby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo jazdy rowerzystów. Odcinek ten prowadzi przez kilka miejscowości, w których obecnie nie poprowadzono ścieżek rowerowych. W miejscowości Jaźwiska wykonano nowy chodnik, który jest zbyt wąski, żeby dostosować go do warunków ciągu pieszo-rowerowego. Natomiast na wyjeździe z miejscowości Betlejem po obu stronach drogi znajdują się drzewa, które utrudniają poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi. Z uwagi na szerokość obecnego chodnika w miejscowości Nicponia istnieje możliwość jego modernizacji na ciąg pieszo-rowerowy. | | |
| **Stan docelowy:** | Prosimy o wskazanie następujących informacji dotyczących planowanej inwestycji:  Rodzaj nawierzchni: **asfalt**, beton, kostka niefazowana, kruszywo  Rodzaj drogi: droga rowerowa, **ciąg pieszo-rowerowy**, ciąg komunikacyjny, pasy i kontrapasy rowerowe  Szerokość drogi: 2 m, 2,5 m, **3 m**, powyżej 3 m  Obszar zabudowany: **Tak**/Nie  Inne kwestie: np. odwodnienie, separatory, oświetlenie, mała architektura, oznakowanie itp. | | |
| **Struktura własności gruntów przebiegu trasy** | 1. Dz. nr 75/1, jedn. ew. 221402\_5 Gniew-G, obr. ew. 0007 Tymawa – własność Powiatu tczewskiego, KW: GD1T/35578/1 2. Dz. nr 75/2, jedn. ew. 221402\_5 Gniew-G, obr. ew. 0007 Tymawa – własność Powiatu tczewskiego, KW: GD1T/35578/1 3. Dz. nr 75/3, jedn. ew. 221402\_5 Gniew-G, obr. ew. 0007 Tymawa – własność Powiatu tczewskiego, KW: GD1T/35578/1 4. Dz. nr 175/4, jedn. ew. 221402\_5 Gniew-G, obr. ew. 0007 Tymawa – własność Powiatu tczewskiego, KW: GD1T/35578/1 5. Dz. nr 175/2, jedn. ew. 221402\_5 Gniew-G, obr. ew. 0007 Tymawa – własność Powiatu tczewskiego, KW: GD1T/35578/1 6. Dz. nr 99/4, jedn. ew. 221402\_5 Gniew-G, obr. ew. 0017 Jaźwiska – własność Powiatu tczewskiego, KW: GD1T/00035577/4 7. Dz. nr 99/3, jedn. ew. 221402\_5 Gniew-G, obr. ew. 0017 Jaźwiska – własność Powiatu tczewskiego, KW: GD1T/00035577/4 | | |
| **Uzgodnienia z interesariuszami** | Wymagane uzyskanie uzgodnienia z Powiatem tczewskim – przeprowadzono wstępne uzgodnienia | | |
| **Stopień przygotowania dokumentacji technicznej** | Gmina nie posiada dokumentacji technicznej | | |
| **Istniejące formy i uwarunkowania ochrony przyrody oraz niezbędna dokumentacja środowiskowa** | **TAK**/NIE  Jeżeli TAK to w jakim zakresie:  Obszar Ochrony Przyrody Natura 2000 | | |
| **Planowany zakres prac inwestycyjnych** | Budowa ciągu pieszo-rowerowego | | |
| **Szacunkowa wycena prac inwestycyjnych** | 29.000.000,00 zł | | |
| **Planowany termin gotowości do realizacji zadania** | II-III kwartał 2024 | | |
| **Mapa przedstawiająca przebieg odcinka (rekomendowane dodanie do systemu geodezyjnego Beneficjenta)** | Prośba o weryfikację przebiegu odcinka wskazanego na mapie „PTR 2.0 – weryfikacja odcinka”:  (<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oGYmnGb2etWl-njwa-UtK58jQcF7mduQ&ll=54.25865129293537%2C17.989397697388725&z=8>)  Czy zaproponowany przebieg jest zgodny z planowaną inwestycją?  **TAK**/NIE  W przypadku konieczności naniesienia zmian do powyżej przedstawionego przebiegu prosimy o naniesienie zmian i przesłanie wersji wektorowej przebiegu odcinka. | | |
| **Dokumentacja fotograficzna:** |  | | |
| **Zgodność zakresu z Wytycznymi** | Czy planowany zakres inwestycji jest zgodny z dokumentem „Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”?  TAK/NIE – ewentualne uwagi | | |